ESCOPO TÉCNICO E VIABILIDADE TÉCNICA

Aplicativo de Caronas Universitárias — Versão Site

Plataforma web (site / web app)

# 1. Objetivo do Documento

Definir o escopo técnico necessário para construir a versão site do projeto — arquitetura, stack tecnológica, integrações e requisitos não funcionais — e analisar sua viabilidade técnica, servindo como referência para planejamento de desenvolvimento e orçamento.

# 2. Escopo Técnico da Solução

## 2.1 Visão Geral da Arquitetura

A solução é composta por quatro camadas principais:

- Aplicação web (frontend) — responsiva, acessível via navegador em celular ou computador, com opção de funcionar como PWA (Progressive Web App), instalável na tela inicial do celular.

- Backend/API — regras de negócio, autenticação, matching de rotas, pagamentos, notificações.

- Painel administrativo (web) — gestão de universidades parceiras, moderação de usuários, suporte e métricas.

- Infraestrutura em nuvem — hospedagem, banco de dados, filas de mensagens e armazenamento de arquivos.

## 2.2 Stack Tecnológica Recomendada

| Camada | Tecnologia sugerida | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | Next.js (React) | Renderização híbrida (SSR/SSG), bom desempenho, SEO nativo — importante para ser encontrado organicamente por estudantes pesquisando “carona faculdade [nome]” |
| PWA | Service Workers + Web App Manifest | Permite “instalar” o site na tela inicial do celular e habilita notificações push em navegadores compatíveis |
| Backend/API | Node.js (NestJS) ou Python (Django/FastAPI) | Ecossistemas maduros, grande disponibilidade de desenvolvedores no mercado brasileiro |
| Banco de dados | PostgreSQL + PostGIS | Suporte geoespacial para cálculo de rotas e proximidade entre usuários |
| Cache/filas | Redis | Cache de buscas de rota e filas de notificações assíncronas |
| Infraestrutura | AWS, Google Cloud ou Vercel (frontend) | Vercel simplifica o deploy de projetos Next.js, com integração contínua nativa |
| Autenticação | Firebase Auth ou JWT próprio | Suporte pronto a verificação por e-mail institucional e telefone |

## 2.3 Integrações Necessárias

| Integração | Finalidade | Fornecedores possíveis |
| --- | --- | --- |
| Mapas e geolocalização | Cálculo de rota, distância e matching por proximidade | Google Maps Platform, Mapbox |
| Verificação de e-mail institucional | Confirmar vínculo do usuário com a universidade | Envio transacional (SendGrid, Amazon SES) |
| Verificação de identidade/documento | Confirmar CNH e identidade do motorista | Serpro, unico check, IDwall |
| Pagamento / divisão de custos | Processar divisão de custos entre usuários | Stripe, Pagar.me, Mercado Pago |
| SMS/verificação de telefone | Autenticação em duas etapas | Twilio, Zenvia |
| Notificações push (web) | Avisos de carona, chat, embarque | Firebase Cloud Messaging (Web Push) |
| Chat interno | Comunicação entre motorista e passageiro | WebSocket próprio, Stream Chat, Sendbird |

## 2.4 Requisitos Não Funcionais

- Responsividade: layout adaptável para celular, tablet e desktop.

- Desempenho: renderização otimizada (SSR/SSG) para carregamento rápido mesmo em conexões móveis mais fracas.

- SEO: páginas públicas (landing page, “como funciona”, universidades parceiras) otimizadas para mecanismos de busca, gerando aquisição orgânica.

- Segurança de dados: criptografia em trânsito (HTTPS/TLS) e em repouso para dados sensíveis (documentos, localização).

- Conformidade com a LGPD: consentimento explícito para uso de localização e dados pessoais, política de retenção e exclusão, e encarregado de dados (DPO).

- Compatibilidade cross-browser: testes em Chrome, Safari e navegadores baseados em Chromium, já que o comportamento de PWA e push varia entre eles.

- Escalabilidade: arquitetura em contêineres (Docker) preparada para múltiplas universidades e picos de uso em horários de entrada/saída de aula.

## 2.5 Escopo por Fase

| Fase | Escopo técnico | Prazo estimado |
| --- | --- | --- |
| MVP | Cadastro com verificação institucional, busca/match de carona, rota recorrente, chat interno, avaliação mútua, compartilhamento de trajeto via link/notificação, divisão de custos manual ou via Pix | 2,5 a 4 meses |
| Fase 2 | PWA instalável com push notifications, pagamento integrado com split automático, notificação inteligente por grade de horários | +2 meses |
| Fase 3 | Expansão multi-campus com identidade por universidade, painel de métricas para gestores universitários | +3 meses |

# 3. Viabilidade Técnica

Avaliação: Alta.

Não há barreira tecnológica relevante para a construção da versão site: todas as funcionalidades descritas (geolocalização, matching, chat, pagamento, verificação) já são resolvidas por bibliotecas e serviços de terceiros maduros e amplamente utilizados no mercado brasileiro. A arquitetura web permite ciclos de desenvolvimento e publicação rápidos, com deploy contínuo e um único código-base atendendo todos os dispositivos.

## 3.1 Pontos de Atenção Técnica

- Precisão do matching de rotas em cidades com traçado urbano irregular — exige testes e ajuste fino do algoritmo de proximidade geográfica.

- Geolocalização em segundo plano: no navegador, o compartilhamento contínuo de localização depende da aba ou do PWA permanecerem em primeiro plano; a API de geolocalização não garante rastreamento robusto quando o dispositivo está bloqueado ou o navegador minimizado.

- Notificações push: o suporte é sólido em navegadores baseados em Chromium (Android/desktop), mas depende da instalação do PWA na tela inicial e de versões mais recentes do sistema operacional em alguns dispositivos.

- Custo variável de APIs de mapas em alto volume de requisições — mitigável negociando pacotes ou optando por fornecedores mais econômicos em escala (ex.: Mapbox).

- Dependência de serviços de terceiros para verificação de documento e pagamento, o que exige contratos de nível de serviço (SLA) bem definidos.

## 3.2 Recomendações Técnicas

- Adotar arquitetura API-first no backend, desacoplada do frontend, para manter flexibilidade de evolução tecnológica futura.

- Implementar o recurso de compartilhamento de trajeto de forma otimizada para uso em primeiro plano, orientando o usuário a manter a aba/PWA aberta durante o percurso.

- Priorizar testes de compatibilidade de push e instalação de PWA nos navegadores mais usados pelo público universitário (Chrome/Android, Safari/iOS).

- Planejar o banco de dados desde o início com suporte geoespacial (PostGIS), evitando retrabalho ao escalar o volume de rotas e usuários.

Leitura: a versão site é tecnicamente viável e pode ser construída com tecnologias maduras e um cronograma enxuto. O ponto que exige mais atenção de engenharia é garantir uma boa experiência de segurança em tempo real (geolocalização e notificações) dentro das possibilidades e limitações do navegador, já que esse é o principal valor percebido pelo público-alvo do produto.