Plataforma de caronas universitárias

Escopo e viabilidade do projeto

# A ideia

A ideia é um site onde alunos da faculdade podem oferecer ou pedir carona para outros alunos da mesma instituição. Só pode entrar quem tiver e-mail da faculdade, e depois de cada carona motorista e passageiro se avaliam, tipo Uber, pra dar mais confiança pra quem for usar.

# O que o site vai ter (escopo)

- Cadastro só com e-mail da faculdade (confirmação por link).

- Perfil com curso, foto e, pra quem dirige, dados do carro.

- Publicar carona: de onde, pra onde, horário e quantas vagas.

- Buscar carona e pedir vaga.

- Avaliação (nota + comentário) depois da carona.

- Um painel simples pra gente (admin) poder banir alguém se der problema.

Coisas que a gente decidiu deixar de fora por enquanto, pra não complicar demais: pagamento dentro do site (o combinado é feito por fora, tipo Pix direto), app de celular (só site mesmo) e GPS em tempo real. Isso fica pra depois, se o projeto for pra frente.

# Dá pra fazer? (viabilidade técnica)

Dá sim. É basicamente cadastro de usuário, cadastro de carona e sistema de nota — nada muito diferente do que já vemos em aula. Dá pra usar ferramentas gratuitas tipo React ou HTML/CSS/JS no front, alguma linguagem que a gente souber melhor no back (Python ou JavaScript, por exemplo) e um banco de dados tipo PostgreSQL. Hospedagem também tem plano grátis pra projeto pequeno assim.

# Quanto custa? (viabilidade financeira)

Praticamente nada, porque é projeto de faculdade e dá pra usar tudo na versão gratuita: hospedagem grátis, banco de dados grátis, envio de e-mail grátis até um certo limite. O único "custo" real é o nosso tempo mesmo.

# Pode ter problema legal?

O ponto de atenção é: como carona não pode virar tipo um serviço de transporte pago (senão vira igual Uber e teria que seguir outras regras), o certo é deixar claro no site que o valor é só rateio de gasolina, sem lucro pro motorista. Também precisa ter uma Política de Privacidade simples, porque vamos guardar dados como nome, e-mail e telefone das pessoas (isso é exigido pela LGPD).

# Maior risco do projeto

Não é fazer o site funcionar — é conseguir gente usando. Se cadastrar pouca gente, não tem carona pra ninguém pegar. Por isso a ideia é lançar primeiro só pra um curso ou uma turma, divulgar com a ajuda do Centro Acadêmico, e ir crescendo aos poucos em vez de tentar atingir a faculdade inteira de uma vez.

# Conclusão

O projeto é viável pra gente fazer como trabalho de faculdade: não custa quase nada, é tecnicamente algo que conseguimos construir, e o maior desafio vai ser divulgar bem no início pra ter caronas suficientes cadastradas. O plano é começar pequeno (um curso só), testar, e ver se compensa crescer depois.